## Nhiệm vụ 1 - Kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Sau giờ bắt đầu thì phiên chuyển sang trạng thái gì, và hệ thống có tự chuyển không hay chỉ cần hiện “Sắp diễn ra” thôi? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Nếu hai khách đặt sản phẩm cuối cùng cùng lúc thì đơn nào mua được, còn đơn kia xử lý sao? |

## Nhiệm vụ 2 - Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Phiếu 5 là do bạn đó tưởng LS01 có cả phần tự chuyển trạng thái. PO đã nói chỉ cần “Sắp diễn ra” nên LS01 chỉ to ngang LS02. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 và 8 lệch vì có người thấy phạm vi kiểm soát được, có người lo hai khách đặt cùng lúc và quy tắc giảm/hoàn tồn. Mình thấy LS03 lớn hơn LS02 nhiều (nhiều quy tắc, lại phải giữ số lượng khi đặt cùng lúc) nên chọn 8. |

## Nhiệm vụ 3 - Phát hiện cách hiểu sai

Story Point không phải số giờ, nó chỉ cho biết một Story to hay nhỏ hơn Story mẫu (như LS02) dựa vào độ phức tạp, rủi ro và khối lượng việc. Mỗi người làm nhanh chậm khác nhau nên cùng 3 SP có thể mất số giờ khác nhau, vì vậy cố định 1 SP = 4 giờ là sai. Nhóm chỉ cần cộng số SP đã Done ở các Sprint trước để ra Velocity, rồi dựa vào đó cùng với Capacity của Sprint tới để đoán Sprint sau nhận được khoảng bao nhiêu SP, không cần đổi ra giờ.